ผด ๒

-๖4-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงิน 3,443,2๐๐.-บาท**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| **งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงิน 3,443,2๐๐.-บาท** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายต่อจากโครงการตำบลละ 5,000,000.-บาท ถึง วัดป่าฟ้าระงึม บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๖๑ – ๖๔)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายต่อจากโครงการตำบลละ 5,000,000.-บาท ถึงวัดป่าฟ้าระงึม บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 | 496,6๐๐ | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด ๒

-๖5-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| ๒ | โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณหน้าบ้านนายสุวิทย์ เกาะตุ่น ถึงบ้านนายวีระศักดิ์ ขุนทอง บ้านหนอง นาวัว หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๖๑ – ๖๔)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณหน้าบ้านนายสุวิทย์ เกาะตุ่น ถึงบ้านนายวีระศักดิ์ ขุนทอง บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 | ๒05,5๐๐ | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณหน้าบ้านนายชม พรมมาซุย ไปทางบ้านนายสมศักดิ์ มาซา บ้านหนอง นาวัว หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๖๑ – ๖๔)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณหน้าบ้านนายชม พรมมาซุย ไปทางบ้านนายสมศักดิ์ มาซา | 45,1๐๐ | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด ๒

-๖6-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| ๔ | โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายจากบ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ ไปโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๖๑ – ๖๔)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายจากบ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ ไปโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 | 477,6๐๐ | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายคำปัน โสวิชัย บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๖๑ – ๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายคำปัน โสวิชัย บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ | 37,๐๐๐ | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด ๒

-๖7-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| ๖ | โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมจิตร ไชยขัน บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๖๑ – ๖๔)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมจิตร ไชยขัน บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ | 130,1๐๐ | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมชาย มีศิลป์ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๖๑ – ๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมชาย มีศิลป์ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ | 47,8๐0 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๖๑ – ๖๔)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 | 496,6๐๐ | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด ๒

-๖8-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย** |
| 9 | เงินอุดหนุนเอกชนอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านไผ่  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๖๑ –๖๔)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖2) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเอกชน  ๑. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่ | 250,๐๐๐ | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๖๑ –๖๔)  (จากข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง | ๑,๒๕๖,๙๐๐ | สำนักงาน  อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ** : โครงการที่ 10 เป็นโครงการที่กันเงินงบประมาณ เพื่อที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒