-๗๗-

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑  แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑.๑  วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

๑.  ตัดถนนใหม่ในเส้นทางที่จำเป็น

๒.   ปรับปรุงถนนลูกรัง หินคลุก

๓   ก่อสร้างถนน คสล.  ลาดยาง

๔.   ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์สาธารณะ

๓.๑.๒  เป้าหมายของแนวทางการพัฒนา

(๑ ) เป้าหมายเชิงปริมาณ

-  มีโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    ทั้งหมด  ๕๔  โครงการ  เป็นเงิน ๘,๒๐๓,๓๘๐.-บาท

( ๒) เป้าหมายเชิงคุณภาพ

-  มีถนน คสล.ลาดยาง ลูกรัง หินคลุก เพิ่มขึ้น

- ประชาชนได้รับบริการไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เพิ่มขึ้น

-๗๘-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  ๑.  ตัดถนนใหม่ในเส้นทางที่จำเป็น    จำนวน  ๔  โครงการ    จำนวนเงิน  ๓๗๘,๑๐๐.-บาท

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| ๑ | ตัดถนนใหม่เพื่อการเกษตร (จากสามแยกบ้านนายทองใบ ปรมหิน ถึง ฟาร์มโค บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนอง มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการออกพื้นที่สำรวจเส้นทางและตัดถนนใหม่เพื่อการเกษตร จากสามแยกบ้านนายทองใบ ปรมหิน ถึง ฟาร์มโค บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ | - | - | ๑๘๑,๐๐๐ อบต. | เป็นโครงการที่ เสนอโดยประชาคม หมู่บ้าน หมูที่ ๓ | ๑. การคมนาคม ภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวก รวดเร็ว | ส่วนโยธา |
| ๒ | ตัดถนนใหม่เพื่อการเกษตร (จากสามแยกทาง อบต. ถึง บ้านนายสวม เตโพธิ์) | ๑. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนองมีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการออกพื้นที่สำรวจเส้นทางและตัดถนนใหม่เพื่อการเกษตร จากสามแยกทาง อบต. ถึงบ้านนายสวม เตโพธิ์ | - | - | ๑๓๑,๐๐๐ | เป็นโครงการที่ เสนอโดยประชาคม หมู่บ้าน หมูที่ ๓ | ๑. การคมนาคม ภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวก รวดเร็ว | ส่วนโยธา |
| ๓ | ถางป่ากรุยทาง (บุกเบิกทางใหม่) ไปทางแถวบ่อกระถินฝั่งขวา บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ | ๑. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนองมีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการถางป่ากรุยทาง (บุกเบิกทางใหม่) ถนนกว้าง๔ ม. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง ๒.๘ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตร.ม. | - | - | ๒๑,๑๐๐ อบต. | เป็นโครงการที่ เสนอโดยประชาคม หมู่บ้าน หมูที่ ๑ | ๑. การคมนาคม ภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวก รวดเร็ว | ส่วนโยธา |
| ๔ | ถางป่ากรุยทาง (บุกเบิกทางใหม่) บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน | ๑. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนองมีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการถางป่ากรุยทาง (บุกเบิกทางใหม่ ถนนกว้าง ๓ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ ม. มีพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังปรับพื้นทาง ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ปริมาตรลูกรัง ๑๕๐ ลบ.ม. | - | - | ๔๕,๐๐๐ อบต. | เป็นโครงการที่ เสนอโดยประชาคม หมู่บ้าน หมูที่ ๓ | ๑. การคมนาคม ภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวก รวดเร็ว | ส่วนโยธา |

-79-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  2.  ปรับปรุงถนนลูกรัง  หินคลุก    จำนวน  14  โครงการ    จำนวนเงิน  2,932,825.-บาท

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 1 | ลงหินคลุกถนนด้านทิศเหนือ บ้านหนองนาวัวถึงบ้านโนนไผ่ | 1. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนอง มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ลงหินคลุกถนนด้านทิศเหนือบ้านหนองนาวัวถึงบ้านโนนไผ่ พร้อมเกลี่ยเรียบ ระยะทาง 1,170 เมตร | - | 283,725 อบต. | - | เป็นโครงการที่ เสนอโดยประชาคมหมู่บ้าน หมูที่ 3 และ 6 | 1. การคมนาคม ภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวก รวดเร็ว | ส่วนโยธา |
| 2 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อม เกลี่ยเรียบ บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 จำนวน 4 เส้นทาง | 1. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนอง มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 4 เส้นทาง 1. เส้นหน้าโรงปุ๋ย(หลัง อบต.) ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 42 ลบ.ม. งบประมาณ 25,000.-บาท 2. ซอยบ้านนายบุญช่วย ยุระศรี ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือตามสภาพ ภูมิประเทศ ปริมาตรหินคลุก 12.50 ลบ.ม. งบประมาณ 7,800.-บาท 3. ซอยบ้านนายพัด ศิริมา ถนนกว้าง 3 เมตร ทผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 6 ลบ.ม. งบประมาณ 3,700.-บาท 4. ซอยบ้านนางอัมพร ศรีน้อย ถนนกว้าง 2 เมตร ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ระยะทาง 26 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 5.2 ลบ.ม. งบประมาณ 3,200.-บาท | - | 39,700 อบต. | - | เป็นโครงการที่ เสนอโดยประชาคมหมู่บ้าน หมูที่ 4 | 1. การคมนาคม ภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวก รวดเร็ว | ส่วนโยธา |

-80-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  2.  ปรับปรุงถนนลูกรัง  หินคลุก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 3 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อม เกลี่ยเรียบ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 | 1. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนอง มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ จากถนนด้านตะวันออกของหนองสระบัวถึงวัดป่าฟ้าระงึม ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,930 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร 772 ลูกบาศก์เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ | - | - | 503,000 อบต. | เป็นโครงการที่ เสนอโดยประชาคมหมู่บ้าน หมูที่ 2 | 1. การคมนาคม ภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวก รวดเร็ว | ส่วนโยธา |
| 4 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 | 1. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนอง มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ จากบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ถึงหนองสระบัวบ้านโนนงิ้ว หมูที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 723 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร 361.50 ลูกบาศก์เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ | - | 236,800 อบต. | - | เป็นโครงการที่ เสนอโดยประชาคมหมู่บ้าน หมูที่ 2 | 1. การคมนาคม ภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวก รวดเร็ว | ส่วนโยธา |

-81-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  2.  ปรับปรุงถนนลูกรัง  หินคลุก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 5 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 | 1. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนอง มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ลำห้วยบ่อกระถินบ้านหนองนาวัว หมูที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร 500 ลบ.ม.หรือตามสภาพ ภูมิประเทศ | - | - | 326,000 อบต. | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมหมู่บ้าน หมูที่ 2 | 1. การคมนาคม ภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวก รวดเร็ว | ส่วนโยธา |
| 6 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 | 1. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนอง มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ จากแยกทิศตะวันตกวัดพระเจ้าใหญ่ผือบัง ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 140 ลูกบาศก์เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ | - | 90,800 อบต. | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมหมู่บ้าน หมูที่ 5 | 1. การคมนาคม ภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวก รวดเร็ว | ส่วนโยธา |
| 7 | ปรับปรุงถนนและลงลูกรังบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 เชื่อมระหว่างถนนมิตรภาพ สายเก่ากับสายปัจจุบัน | 1. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนอง มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการบุกเบิกทางใหม่และลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ถนนกว้าง 7 ม. ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 539 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 377.30 ลบ.ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ | - | 187,000 อบต. | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมหมู่บ้าน หมูที่ 2 | 1. การคมนาคม ภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวก รวดเร็ว | ส่วนโยธา |

-82-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  2.  ปรับปรุงถนนลูกรัง  หินคลุก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 8 | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 (จำนวน 4 ซอย) | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 4 ซอย 1. ซอยบ้านนายทองแดง เผือกคำ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 27 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 6.75 ลบ.ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ งบประมาณ 3,700.-บาท 2. ซอยบ้านนายภิญโญ ยุดา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 43 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 12.90 ลบ.ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ งบประมาณ 7,200.-บาท 3. ซอยบ้านนายบัวรอน มาซา ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 28 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ ปริมาตรหินคลุก 8.4 ลบ.ม. งบประมาณ 4,700.-บาท 4. ซอยบ้านนายตุ๊ ปรึกษา ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 40 ลบ.ม.หรือตามสภาพภูมิประเทศ งบประมาณ 22,400.-บาท | 38,000 อบต. | - | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 3 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

-83-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  2.  ปรับปรุงถนนลูกรัง  หินคลุก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 9 | ลงหินคลุกถนนพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 (รอบสระบัวลอง) | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ลงหินคลุกถนนพร้อมเกลี่ยเรียบ รอบสระบัวลอง ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 370 เมตร ปริมาตรหินคลุก 129.50 ลูกบาศก์เมตร | - | 80,000 อบต. | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 4 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 10 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและ ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปาก ลิ้นราง (ถนนด้านหลังโรงปุ๋ย) บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ถนนกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 199.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ ปริมาตรหินคลุก 99.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อ คสล.เหล็กปากลิ้นราง 0.60 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ 7 ท่อน รวมทั้งสิ้น 21 ท่อน | - | 80,000 อบต. | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 4 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

-84-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  2.  ปรับปรุงถนนลูกรัง  หินคลุก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 11 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 (ซอย 4 ด้านทิศตะวันออก) | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมเกลี่ยเรียบถนนกว้าง 3.50 ม. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 35 ลบ.ม. | - | - | 21,800 อบต. | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 5 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 12 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 (จุดที่ชำรุดที่สุดจากต้นทางถนนทางทิศตะวันตกจากที่นานางบุญมี ถึงที่นานายถวิล ชมมอญ) | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมเกลี่ยเรียบ ถนนกว้าง 10 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หนาเฉลี่ย 01.0 เมตร ปริมาตรหินคลุก 350 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | - | - | 220,000 อบต. | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 1 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

-85-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  2.  ปรับปรุงถนนลูกรัง  หินคลุก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 13 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ (บ้านหัวหนอง ม.1 ทางไปนาแถวลำห้วยบ่อกระถิน) | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบถนนกว้าง 4 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 1,120 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | - | - | 700,000 อบต. | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 3 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 14 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 (ด้านทิศตะวันออก จากบ้านนายจอมศรี หลอยเต้ ถึงสามแยกวัดบูรณสิทธิ์ (พระเจ้าใหญ่ผือบัง)) | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมเกลี่ยเรียบถนนกว้าง 4.50 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 200 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | - | - | 126,000 อบต. | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 5 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

-86-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  3.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ลาดยาง  ร่องระบายน้ำ  และอาคารเอนกประสงค์  จำนวน   22   โครงการ     จำนวนเงิน 4,201,800.-บาท

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 | 1. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ด้านทิศใต้หมู่บ้าน ถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ถนนกว้าง 5 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 229 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ๆละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | - | - | 404,000 อบต. | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 6 | 1. การคมนาคมภายในตำบล หัวหนองมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

-87-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  3.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ลาดยาง  ร่องระบายน้ำ  และอาคารเอนกประสงค์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 2 | ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง 1 เมตร บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 | 1. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง 1 เมตร ทางไปบ่อกระถิน จำนวน 16 ท่อน วางเรียง 2 แถว ทั้งหมด 32 ท่อน | - | 50,600 อบต. | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 1 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายสำลี ลาโซ) | 1. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสำลี ลาโซ 3 ช่วงช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง 0.40 เมตร 5 ท่อน , ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร , ช่วงที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง พร้อมเกลี่ยเรียบทั้งสองด้าน กว้าง 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | - | 263,700 อบต. | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 1 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

-88-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  3.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ลาดยาง  ร่องระบายน้ำ  และอาคารเอนกประสงค์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายสุรศักดิ์ ราศรี) | 1. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสุรศักดิ์ ราศรี ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง 0.40 เมตร 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จำนวน 4 ท่อน , ช่วงที่ 2 จำนวน 5 ท่อน พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง พร้อมเกลี่ยเรียบทั้งสองข้าง ๆ ละ 0.20 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | - | 167,500 อบต. | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 1 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายบุญกว้าง มาซา) | 1. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญกว้าง มาซา 2 ช่วงช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง 0.40 เมตร 3 ท่อน , ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบทั้งสอง ข้าง ๆ ละ 0.15 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | - | - | 122,800 อบต. | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 1 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

-89-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  3.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ลาดยาง  ร่องระบายน้ำ  และอาคารเอนกประสงค์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายชำรงค์ ไชยมิจามงคล) | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายชำรงค์ ไชยมิจามงคล ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ๆละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ ตามสภาพภูมิประเทศ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | - | 247,900 อบต. | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 6 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

-90-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  3.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ลาดยาง  ร่องระบายน้ำ  และอาคารเอนกประสงค์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายแดง กองลี) | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาวัว หมุ่ที่ 3ซอยบ้านนายแดง กองลี ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 49 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 147 ตารางเมตร | - | - | 80,000 อบต. | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 3 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ซอย 4 (จากบ้านนางกั้น กระลำ ถึงบ้าน นางก้าน อุ่นเจริญ) | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางกั้น กระลำ ถึงบ้านนางก้าน อุ่นเจริญ | - | 239,000 อบต. | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 5 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

-91-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  3.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ลาดยาง  ร่องระบายน้ำ  และอาคารเอนกประสงค์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ซอย 4 | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือตามสภาพภูมิประเทศ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | - | - | 111,000 อบต. | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 5 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 (จากสามแยกบ้านนายสวย ปิ่นแก้ว ถึงที่ราชพัสดุ) | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนายสวย ปิ่นแก้ว ถึงที่ราชพัสดุ | - | - | 233,000 อบต. | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 5 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

-92-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  3.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ลาดยาง  ร่องระบายน้ำ  และอาคารเอนกประสงค์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 (ข้างวัดสนวนวารีพัฒนาราม) | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดสนวนวารีพัฒนาราม ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 79 เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน | 99,000 อบต. | - | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 1 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนางสุวรรณา หมื่นสา) | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสุวรรณา หมื่นสา ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 91 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ๆละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ ตามสภาพภูมิประเทศ ลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง 0.40 เมตร 5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | - | - | 142,000 อบต. | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 6 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

-93-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  3.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ลาดยาง  ร่องระบายน้ำ  และอาคารเอนกประสงค์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 14 | ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ให้แก่ผู้ยากไร้ | 1. เพื่อให้ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัย ที่มั่นคงและคงทน | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในตำบลหัวหนอง จำนวน 1 หลัง | 100,000 อบต. | - | - | เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย อบต.หัวหนอง | 1. ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและคงทน | ส่วนโยธา |
| 15 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังหมู่บ้าน (ต่อจาก คสล.เดิม) บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจาก คสล.เดิม) ก่อสร้างถนนกว้าง 7 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 39 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 หนาเฉลี่ย 0.15 พร้อมลงท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง 0.40 เมตร 7 ท่อน | 98,800 อบต. | - | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 2 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

-94-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  3.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ลาดยาง  ร่องระบายน้ำ  และอาคารเอนกประสงค์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 16 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง (ต่อจาก คสล.เดิม) | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจาก คสล.เดิม)ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | - | 100,000 อบต. | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 6 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 18 | ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน (ลำห้วยบ่อกระถิน) บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน (ลำห้วยบ่อกระถิน) ขนาดคันทางกว้าง 4 ม. ยาว 24 ม. ความลาดชันของทาง 1:2 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | - | - | 554,000 อบต. | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 1 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

-95-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  3.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ลาดยาง  ร่องระบายน้ำ  และอาคารเอนกประสงค์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 19 | วางท่อระบายน้ำข้างถนน (ด้านทิศตะวันตก) บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ (man hole) ความยาว 94 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | - | - | 649,000 อบต. | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 4 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 20 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 (ด้านทิศตะวันออก จากบ้านนางวงเดือน วิลาศ ถึงที่ราชพัสดุ) | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 3 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 126 เมตร หนา 0.15 เมตร | - | - | 191,000 | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 5 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 21 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด-เปิด ปากทางเข้า บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 | 1. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด-เปิด ระยะทาง 24 เมตร | 96,000 อบต. | - | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 4 | 1. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

-96-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  4.  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์สาธารณะ   จำนวน  14  โครงการ  จำนวนเงิน  690,655.-บาท

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 1 | ขยายเขตไฟฟ้า 2 สาย (1) บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 (2) ข้างบ้านนายบัวลอน มาซา | 1. เพื่อให้ประชาชนมีระบบไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 2 สาย จาก (1) บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 (2) ข้างบ้านนายบัวลอน มาซาโดยประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่ ในการประมาณการ | - | 133,638.- อบต. | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 3 | 1. มีระบบไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึงในตำบลหัวหนอง | ส่วนโยธา |
| 2 | ขยายเขตน้ำประปาทางเข้าบริเวณ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 | 1. เพื่อให้มีระบบประปาใช้ได้อย่างทั่วถึงภายใน หมู่บ้าน | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายเขตน้ำประปาและภายในหมู่บ้านและเพื่อการเกษตร โดยประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่ ในการประมาณการ | - | 101,647.- อบต. | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 6 | 1. มีระบบประปาใช้ได้อย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 3 | ขยายเขตน้ำประปา จาก (1. แยกบ้านดู่ถึงวัดสุดาราษฎร์วราราม 2. เขตเทศบาลถึงบ้านนายเพชร เมืองวงษ์ ) | 1. เพื่อให้มีระบบประปาใช้ได้อย่างทั่วถึงภายใน หมู่บ้าน | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายเขตน้ำประปาและภายในหมู่บ้านและเพื่อการเกษตรโดยประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่ ในการประมาณการ | - | 176,586 | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 4 | 1. มีระบบประปาใช้ได้อย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

-97-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  4.  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์สาธารณะ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 4 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 (จำนวน 2 จุด) | 1. เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 หน้าบ้านนาย ชัยนรินทร์ เจือจุน จุดที่ 2 บริเวณทางโค้งไปบ้านดู่-ขามเรียน | - | 16,781 อบต. | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 4 | 1. มีระบบไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึงในตำบลหัวหนอง | ส่วนโยธา |
| 5 | ขยายเขตน้ำประปาภายในหมู่บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 (ทางด้าน ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน จากบ้านนายบล ปัญญะ ถึงบ้านนายสุชาติ ธาตุดี) | 1. เพื่อให้มีระบบประปา ใช้ได้ อย่างทั่วถึงภายในหมู่บ้าน | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายเขตน้ำประปาและภายในหมู่บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ระยะทาง 255 เมตร (ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านจากบ้านนายบล ปัญญะ ถึงบ้านนายสุชาติ ธาตุดี) โดยประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่ในการประมาณการ | - | - | 111,373 อบต. | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 2 | 1. มีระบบประปาใช้ได้อย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 6 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 (จำนวน 2 จุด) | 1. เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ถนนทางทิศใต้บ้านโนนไผ่ ติดทางเลี่ยงเมือง จุดที่ 2 บริเวณหน้าร้านค้าทางไปบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 | - | 13,822 อบต. | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 6 | 1. มีระบบไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึงในตำบลหัวหนอง | ส่วนโยธา |

-98-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  4.  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์สาธารณะ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 7 | ขยายเขตน้ำประปาบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายประวัติ ดอนเส ถึงบ้าน นายคำปน นิทัศน์) | 1. เพื่อให้มีระบบประปา ใช้ได้ อย่างทั่วถึงภายในหมู่บ้าน | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายเขตน้ำประปาบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายประวัติ ดอนเส ถึงบ้านนายคำปน นิทัศน์) โดยประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่ ในการประมาณการ | - | - | 136,808 อบต. | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 4 | 1. มีระบบประปาใช้ได้อย่างทั่วถึง ในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 8 | ขยายเขตไฟฟ้า บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 (จากบ้านหัวหนองถึงบ้านหนองทุ่ม อำเภอโนนศิลา | 1. เพื่อให้ประชาชนมีระบบไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองทุ่ม อำเภอโนนศิลา ระยะทาง 4,000 เมตร โดยประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่ ในการประมาณการ | - | - | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 1 | 1. มีระบบไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง | ส่วนโยธา |
| 9 | ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 (จากวัดสุดาราษฎร์วรารามถึงโรงเรียน บ้านไผ่ศึกษา | 1. เพื่อให้ประชาชนมีระบบไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าจากวัดบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ถึงโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ระยะทาง 1,500 เมตร โดยประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่ในการประมาณการ | - | - | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 4 | 1. มีระบบไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง | ส่วนโยธา |

-99-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  4.  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์สาธารณะ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 10 | ขยายเขตน้ำประปา บ้านโนนไผ่ หมูที่ 6 (ด้านทิศตะวันตก) | 1. เพื่อให้ประชาชนมีระบบประปา ใช้ในครัวเรือน | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายเขตประปาทางทิศตะวันตก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6โดยประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่ ในการประมาณการ | - | - | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 6 | 1. มีระบบประปาใช้ได้อย่างทั่วถึง | ส่วนโยธา |
| 11 | ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 (ด้านทิศตะวันตก) | 1. เพื่อให้มีระบบไฟฟ้า ใช้ได้ อย่างทั่วถึงภายในหมู่บ้าน | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าทางทิศตะวันตกบ้านโนนไผ่ หมูที่ 6 โดยประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่ ในการประมาณการ | - | - | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 6 | 1. มีระบบไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 12 | ขยายเขตน้ำประปา บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 (ข้างถนนแจ้งสนิท ด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน) | 1. เพื่อให้ประชาชนมีระบบประปา ใช้ในครัวเรือน | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายเขตประปาทางทิศตะวันตก บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ระยะทาง 490 เมตร โดยประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่ ในการประมาณการ | - | - | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 4 | 1. มีระบบประปาใช้ได้อย่างทั่วถึง | ส่วนโยธา |
| 13 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 (ด้านทิศตะวันตก จากบ้านนายบล ปัญญะ ถึงบ้านนายสุชาติ ธาตุดี) | 1. เพื่อให้มีระบบไฟฟ้า ใช้ได้ อย่างทั่วถึงภายในหมู่บ้าน | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าทางทิศตะวันตกบ้านโนนไผ่ หมูที่ 5 ระยะทาง 255 เมตร โดยประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่ ในการประมาณการ | - | - | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 5 | 1. มีระบบไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

-100-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  4.  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์สาธารณะ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการเชิงปริมาณ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ข้อมูลพื้นฐาน | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |  |  |  |
| 14 | ขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 | 1. เพื่อให้มีระบบไฟฟ้า ใช้ได้ อย่างทั่วถึงภายในหมู่บ้าน | - จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าทางทิศตะวันตกบ้านหนองนาวัว หมูที่ 3 โดยประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่ ในการประมาณการ | - | - | - | เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาคมตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 3 | 1. มีระบบไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |